前后向合同智能解析与履约风险审查系统项目需求书

前后向合同智能解析与履约风险审查系统

项目概述 · 需求描述 · 创新点 · 约束与依赖 · 验收标准

2026年08月

一、项目概述

1.1 项目背景

在企业项目履约管理中，前向合同（企业与客户签订的交付合同）与后向合同（企业与供应商签订的采购或分包合同）之间存在大量关联关系。当前，大多数企业的前后向合同对比工作依赖人工逐页核对，存在以下突出问题：

- 合同内容分散在不同 PDF 文件中，涉及正文、技术附件、设备清单、报价表、补充协议等多类文档，人工查找耗时长；

- 设备及施工范围容易遗漏，前向承诺交付的设备在后向采购中漏项、少采、规格不足的情况难以被及时发现；

- 工期衔接难以准确计算，前向合同要求 120 日完工，后向供应商交付周期是否满足缺乏系统化测算；

- 实施内容覆盖关系难以判断，前向承诺"负责完成数据迁移"，后向仅写"配合数据迁移"的责任弱化风险难以识别。

根据国际研究机构 QYResearch 2025 年报告，全球人工智能合同审查与分析软件市场规模约为 4.44 亿美元，预计 2032 年将达到 12.42 亿美元，年复合增长率达 13.9%。同时，国家发改委等八部委 195 号文明确提出 2026 年底前招标文件检测、智能辅助评标等重点场景须实现全覆盖。在政策驱动与市场需求双轮推动下，建设一套前后向合同智能解析与履约风险审查系统已成为企业履约管理的迫切需求。

1.2 项目目标

本项目旨在建设一套前后向合同智能解析与履约风险审查系统，实现以下核心目标：

- 自动化解析：对前向、后向合同 PDF 执行全文 OCR、条款切分、表格恢复和证据定位，将非结构化合同文档转化为可追溯的结构化数据；

- 确定性对比：通过版本化程序规则完成设备清单覆盖、工期衔接、实施内容覆盖和收入收款计划四类复核，确保同一组输入得到一致结果；

- 风险可追溯：每项风险结论均关联原文证据（页码、条款号、原文上下文），支持点击查看前向和后向合同原文；

- 人工复核闭环：对 OCR 异常、语义歧义、匹配不确定等问题集中进入人工复核，人工确认结果写入映射库持续提升准确率；

- 批量处理能力：支持批量扫描项目目录、断点续跑、单项目失败隔离，满足企业级批量审查需求。

1.3 项目范围

纳入范围：

- 合同 PDF 文档解析与证据定位（OCR、版面识别、条款切分、表格恢复）

- 合同内容结构化与标准化（基本信息、设备清单、工期节点、实施内容、关键条款）

- 前后向合同程序化对比（设备覆盖、工期衔接、实施内容覆盖、收入收款计划复核）

- 风险判定与报告导出（风险等级、差异清单、审查报告）

- 人工复核模块与标准映射库管理

- Web 系统前端页面（首页看板、项目列表、合同解析、前后向对比、人工复核）

- 系统一致性保障机制（文件哈希、OCR 缓存、规则版本管理、回归测试）

不纳入范围：

- 大模型语义增强（当前版本预留接口但不启用，作为后续迭代内容）

- 合同起草与生成功能

- 电子签章与合同审批流程

- 企业 OA/ERP 系统深度集成（当前版本提供独立部署，后续可通过 API 对接）

二、需求描述

2.1 功能需求

2.1.1 项目及合同批量管理

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统以项目编码为基本处理单位，每个项目包含一组前向合同及附件、一份或多份后向合同及附件、可选收入/收款计划文件 | 高 |
| 2 | 支持批量扫描项目目录，自动识别项目编码，自动形成前后向合同对比任务 | 高 |
| 3 | 记录合同处理状态、文件 SHA-256 哈希和解析版本，支持断点续跑和指定项目重新处理 | 高 |
| 4 | 支持单项目失败隔离，单个项目异常不得中断整个批次 | 高 |
| 5 | 支持通过 Web 上传入口上传合同文件和收入/收款计划文件 | 中 |
| 6 | 支持收入/收款计划目录管理及计划日期复核 | 高 |

2.1.2 合同全文解析

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对前向、后向合同分别执行 PDF 原生文本层检测，自动判断是否需要切换至 OCR | 高 |
| 2 | 采用 RapidOCR ONNX Runtime 中文模型执行高精度 OCR，支持 300 DPI 整页识别、600 DPI 签章日期局部增强 | 高 |
| 3 | 支持图像预处理：页面旋转检测、倾斜校正、去噪、对比度增强、灰度化/二值化、表格线处理、双栏顺序识别、印章覆盖区域增强 | 高 |
| 4 | 执行页面版面识别和证据块解析，区分合同标题、正文、条款、列表、设备表格、报价表格、付款计划、进度计划等类型 | 高 |
| 5 | 根据编号、标题、字号、缩进及段落结构建立合同条款树，支持"第一条""一、""（一）""1.""1.1"等多级编号切分 | 高 |
| 6 | 执行表格结构恢复，重点识别设备材料清单、软件授权清单、工程量清单、报价表、付款计划等，支持跨页表格拼接 | 高 |
| 7 | 对合同金额、工期、日期、设备数量、付款比例、质保期限、违约金比例、型号等关键字段执行二次校验 | 高 |
| 8 | 保存每项提取结果的来源文件、页码、条款号、表格名称、原文上下文和 OCR 置信度 | 高 |
| 9 | OCR 结果按页缓存，未经明确授权不将合同内容上传至外部服务，全流程本地处理 | 高 |

2.1.3 合同信息结构化

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提取合同基本信息：合同编号、名称、甲乙方、金额、签订日期、生效日期（金额统一转人民币元，日期统一转 YYYY-MM-DD） | 高 |
| 2 | 判定合同性质为运维类或集成实施类，无法可靠判断时进入人工复核 | 高 |
| 3 | 结构化提取采购交付清单、维保/服务对象清单和现场备件库清单，区分清单类型后分别处理 | 高 |
| 4 | 设备清单标准化顺序：标准词典精确匹配 → 品牌型号库匹配 → 关键词规则匹配 → 人工复核 | 高 |
| 5 | 工期及时间节点结构化：工期数值、起算条件、实际起算日期、完工节点，以及开工/到货/安装/调试/试运行/初验/终验/质保结束等节点 | 高 |
| 6 | 实施内容结构化：建立标准实施内容库（设备实施类、工程施工类、软件实施类、项目交付类），每项含工作类型、对象、责任程度、完成标准 | 高 |
| 7 | 责任程度标准化为：负责完成(6)、组织实施(5)、承担(5)、提供(4)、配合(2)、协助(1)、不明确(0) | 高 |
| 8 | 提取关键条款：付款节点、验收条件、质保期限、违约责任、延期顺延条件、变更暂停复工条件、资料交付义务、保密安全责任、售后服务 | 高 |
| 9 | 所有非空结构化字段必须关联原文证据，不确定时进入人工复核，不强行输出结论 | 高 |
| 10 | 结构化输出采用固定 JSON Schema，不允许自行增加字段、修改枚举值或用自然语言替代结构字段 | 高 |

2.1.4 前后向合同对比

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备/服务对象/备件清单对比：判断前向交付项是否被后向合同完整覆盖，识别后向未采购、数量不足、规格不足、授权期限不足、单位无法换算、疑似匹配、后向新增 | 高 |
| 2 | 工期节点对比：根据实际日期计算后向合同能否满足前向履约期限，输出"工期满足/工期紧张/明确来不及/缺少起算依据/起算条件尚未触发/前后向时间条件不一致" | 高 |
| 3 | 实施内容覆盖对比：判断后向合同供货、施工、安装、调试、开发、数据迁移、培训、试运行、验收、资料编制等内容是否完整覆盖前向承诺范围 | 高 |
| 4 | 收入/收款计划复核：读取 Excel 计划文件，汇总有效行取最早开始和最晚截止日期，与前向合同履约起止比较，偏差不超过 31 天输出"基本一致" | 高 |
| 5 | 设备差异结论直接回填到对应清单行，取消重复差异明细 | 中 |
| 6 | 实施内容差异仅在存在数据时生成，避免空表 | 中 |

2.1.5 风险判定与报告

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风险等级分为高风险、中风险、待确认三级，判定标准明确可版本管理 | 高 |
| 2 | 高风险：前向核心设备后向完全缺失、后向工期明确晚于前向期限、核心实施内容缺失、质保无法覆盖、重大违约责任未传导 | 高 |
| 3 | 中风险：设备数量或规格不足、工期缓冲不足、实施责任弱化、实施对象范围不足、验收标准不完整、起算条件不一致 | 高 |
| 4 | 生成审查工作簿，固定为五个核心工作表：项目审查汇总、合同解析结果、设备清单及差异、时间及收入计划复核、实施内容差异（仅存在数据时生成） | 高 |
| 5 | 稳定输出 Excel 和 JSON 格式；Word、PDF 报告可在后续报告模板模块中扩展 | 高 |
| 6 | 每项风险均可点击查看前向和后向原文证据（页码、条款号、原文上下文） | 高 |

2.1.6 人工复核

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集中处理 OCR 异常、关键字段冲突、设备疑似匹配、组合单位、实施内容语义歧义、时间起算依据缺失、合同方向异常等 | 高 |
| 2 | 人工确认后的标准名称、实施分类及字段结果写入映射库，后续优先通过程序直接处理 | 高 |
| 3 | 人工纠正记录优先覆盖自动提取结果，但不覆盖原始 OCR 证据 | 高 |

2.1.7 系统页面

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统首页展示看板：项目总数、已完成解析/对比项目数、解析失败数、高风险项目数、设备缺项数、工期风险数、实施内容缺项数、待人工复核数 | 高 |
| 2 | 项目列表展示项目编码、前向/后向合同状态、设备/工期/实施内容对比状态、风险等级、待复核数、最后处理时间 | 高 |
| 3 | 合同解析页面支持左右查看前向/后向合同，展示 PDF 原文、OCR 结果、条款树、表格数据、结构化字段、页码高亮、提取置信度、人工修正入口 | 高 |
| 4 | 前后向对比页面分三个页签：设备/服务对象及备件对比、时间节点及收入收款计划复核、实施内容对比 | 高 |
| 5 | 时间及收入收款计划复核页面突出显示计划偏差、节点缺失、起算条件不一致、工期缺口 | 中 |
| 6 | 人工复核页面集中处理全部待复核事项，支持批量审核和逐项确认 | 高 |

2.2 非功能需求

| 需求编号 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 1 | 一致性：同一合同文件多次执行结果必须一致，重复执行一致率为系统稳定性核心指标 |
| 2 | 可追溯性：每项结构化字段和风险结论均可追溯至原文页码和条款 |
| 3 | 本地化：全流程本地 OCR 和本地处理，未经明确授权不将合同内容上传至外部服务 |
| 4 | 版本化：OCR 引擎、解析规则、结构化 Schema、风险规则均版本管理，每次运行结果关联具体规则版本 |
| 5 | 可扩展性：预留大模型语义增强接口，规模化部署时可迁移至 PostgreSQL + MinIO + Vue/React 前端 |
| 6 | 断点续跑：每处理完一个项目立即保存检查点，支持增量处理 |
| 7 | 数据安全：原始 PDF 只读使用，不修改、覆盖、移动或重命名；文件哈希作为重新解析依据 |
| 8 | 回归测试：建立人工标注测试集并执行回归测试，确保规则变更不影响已有结果 |

2.3 用户需求

| 用户角色 | 使用场景 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 履约管理人员 | 批量审查项目前后向合同差异 | 快速识别设备缺项、工期风险、实施内容遗漏 |
| 合同管理人员 | 查看合同解析结果和原文证据 | 结构化字段准确，可定位到原文页码和条款 |
| 风险管理人员 | 查看风险报告和风险等级 | 风险结论可解释，每项风险有规则依据 |
| 人工复核人员 | 处理 OCR 异常和语义歧义 | 集中处理待复核事项，人工确认后写入映射库 |
| 项目经理 | 查看系统看板和项目状态 | 掌握整体审查进度和高风险项目分布 |

三、创新点

3.1 三层架构设计与确定性风险判定

对比现状：当前主流 AI 合同审查产品多采用大模型端到端生成方式，输入相同文档可能得到不同结论，且风险判定过程不可解释。据 Fivetran 2025 年报告，42% 的企业 AI 项目因数据准备问题导致结果不稳定。

创新点：系统采用"文档解析与证据定位、确定性结构化与标准化、程序化对比与风险判定"三层架构，最终风险结论由版本化程序规则生成而非大模型自由判断，确保同一组结构化输入得到一致结果，每项结论都有明确规则可解释、可回归测试。

带来价值：解决了合同审查领域"不可复现、不可解释"的痛点，使审查结果可审计、可溯源，满足央企穿透式监管对合规审计的严格要求。

3.2 前后向合同全要素覆盖对比

对比现状：现有合同审查工具多聚焦单份合同的风险条款识别（如违约金过高、付款条件不利），缺少前向交付义务与后向采购承接之间的覆盖关系分析。

创新点：系统首次将设备清单覆盖（采购交付/维保服务对象/现场备件三类区分）、工期衔接计算（含安全缓冲期和实际起算日期）、实施内容覆盖（含责任程度量化比较）和收入收款计划复核整合为统一的四类确定性复核体系，实现前后向合同全要素对比。

带来价值：将传统人工逐页核对的合同对比工作（单项目平均耗时 4-8 小时）缩短至分钟级自动处理，同时覆盖人工容易遗漏的规格不足、责任弱化等深层风险。

3.3 全链路原文证据定位

对比现状：多数合同解析工具仅输出提取结果，用户无法验证结果是否准确，是否存在无依据生成。

创新点：系统要求所有非空结构化字段必须关联原文证据（命中句、前后句、条款标题、表格名称、页码、坐标），并设置"无依据生成率"作为核心评估指标，自动检测提取结果是否超出原文范围。

带来价值：审查人员可点击任一风险结论直接定位至合同原文页码和条款，将人工复核效率提升数倍，同时从机制上杜绝系统"编造"结论的风险。

3.4 人工复核闭环与映射库自学习

对比现状：传统 OCR + 规则系统在遇到不确定项时直接报错或输出空值，人工修正结果无法被系统学习和复用。

创新点：系统建立人工确认结果写入标准映射库的闭环机制——人工确认的标准名称、实施分类和字段纠正记录被持久化保存，后续相同或相似内容优先通过程序直接匹配，系统准确率随使用时间持续提升。

带来价值：系统具备"越用越准"的进化能力，人工复核率从初期较高逐步下降至稳定水平，长期运营成本持续降低。

四、约束与依赖

4.1 时间约束

| 里程碑 | 交付内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 核心解析引擎与结构化提取 | 2026.08.03 - 2026.08.05 |
| 阶段二 | 前后向对比规则与风险判定 | 2026.08.06 - 2026.08.08 |
| 阶段三 | Web 系统前端与人工复核模块 | 2026.08.09 - 2026.08.11 |
| 阶段四 | 系统集成测试与验收交付 | 2026.08.12 - 2026.08.14 |

4.2 预算约束

- 本项目以现有本地代码和真实项目验证结果为基础，采用本地 OCR 和确定性规则，无需大模型 API 调用费用，运营成本可控；

- 硬件需求：支持 GPU 加速的 OCR 服务器（可选 CPU 部署），存储空间按项目合同数据量估算；

- 规模化部署时可迁移至 PostgreSQL + MinIO 架构，由企业基础设施统一支撑。

4.3 技术约束

| 约束类型 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 技术栈 | Python + FastAPI + PyMuPDF + RapidOCR ONNX Runtime + SQLite + Pillow |
| 运行环境 | 支持本地部署，全流程本地处理，不依赖外部在线服务 |
| 数据格式 | 输入：PDF（前向/后向合同）、Excel（收入/收款计划）；输出：Excel + JSON |
| 大模型限制 | 当前版本不调用在线大模型，预留语义增强接口但不参与生产流程 |
| 数据库 | 当前使用 SQLite，规模化时可迁移至 PostgreSQL |

4.4 假设与依赖

- 假设项目合同 PDF 按照固定目录结构组织（前向/后向/收入收款计划），文件命名规范一致；

- 假设合同文本为中文，OCR 模型已针对中文场景优化；

- 依赖 RapidOCR ONNX Runtime 中文模型的持续维护和更新；

- 依赖人工复核团队在系统试运行阶段提供标注数据，建立回归测试集；

- 假设企业合同模板和设备命名存在一定规律性，可通过标准词典和品牌型号库覆盖大部分匹配场景。

五、验收标准

5.1 功能验收

| 需求范围 | 验收方式 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 合同全文解析 | 选取 10 个真实项目合同，检查 OCR 覆盖率、条款切分和表格恢复 | OCR 覆盖全部页面，条款切分准确率 ≥ 90%，表格恢复可读率 ≥ 85% |
| 合同信息结构化 | 检查关键字段提取准确率和证据关联率 | 关键字段（金额、工期、日期、设备数量）准确率 ≥ 92%，非空字段 100% 关联原文证据 |
| 前后向设备对比 | 选取已知差异的项目，验证设备缺项、数量不足、规格不足的识别 | 已知差异项 100% 识别，无依据生成率 = 0% |
| 工期衔接对比 | 选取已知工期风险的项目，验证工期满足/紧张/来不及判断 | 判断结论与人工核算一致率 ≥ 90% |
| 实施内容对比 | 选取已知实施内容差异的项目，验证缺失/范围不足/责任弱化识别 | 已知差异项识别准确率 ≥ 85% |
| 收入收款计划复核 | 选取含收入/收款计划的项目，验证日期偏差和容差判断 | 计划期间汇总正确，偏差判断准确率 100%（确定性规则） |
| 风险报告导出 | 检查 Excel 输出的五个核心工作表完整性和数据一致性 | 工作表齐全、格式规范、数据与系统页面一致 |
| 人工复核 | 检查待复核事项是否全面覆盖异常场景 | OCR 异常、字段冲突、匹配不确定均进入复核队列 |
| 断点续跑 | 中断后重新运行，验证增量处理和结果复用 | 未变化文件复用历史结果，变化文件重新解析 |
| 批量处理 | 批量扫描 50 个项目目录，验证项目识别和失败隔离 | 全部项目正确识别，单项目失败不影响其余项目 |

5.2 非功能验收

| 指标 | 验收方式 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 重复执行一致率 | 同一项目连续运行 3 次，比对结果 | 三次结果 100% 一致 |
| 单项目处理时间 | 以 50 页合同为基准计时 | 全流程处理 ≤ 5 分钟（含 OCR） |
| 本地化安全 | 检查网络请求日志 | 全程无外部网络请求 |
| 规则版本追溯 | 检查运行日志中的规则版本记录 | 每次运行关联具体规则版本 |
| 系统 uptime | 连续运行 72 小时 | 无崩溃、无内存泄漏 |

六、其他补充内容

6.1 干系人清单

| 角色 | 职责 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 项目发起人 | 项目立项与资源审批 | 投资回报与风险控制效果 |
| 项目经理 | 项目整体管理与交付协调 | 进度、质量和成本控制 |
| 履约管理负责人 | 业务需求定义与验收 | 系统是否解决实际履约管理痛点 |
| 技术架构师 | 技术方案设计与架构决策 | 技术可行性、可扩展性、一致性保障 |
| 开发团队 | 系统开发与测试 | 需求清晰度、技术可行性 |
| 人工复核团队 | 试运行阶段标注与复核 | 复核效率、映射库积累效果 |
| IT 运维 | 系统部署与维护 | 部署复杂度、运维成本 |
| 合规审计部门 | 审计追溯与合规检查 | 风险结论可解释性、规则版本可追溯 |

6.2 风险应对

| 风险 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| OCR 对扫描质量差的合同识别率不足 | 中 | 支持 400 DPI 局部增强和印章遮挡区域处理，低置信度页面进入人工复核 |
| 设备名称非标准化导致匹配率低 | 中 | 建立标准词典和品牌型号库，人工确认后写入映射库持续扩充 |
| 工期起算条件多样导致计算缺失 | 中 | 统一起算条件枚举映射，缺少依据时不强行输出结论，进入人工复核 |
| 合同模板变更导致解析规则失效 | 低 | 规则版本化管理，模板变更后通过回归测试验证并更新规则 |
| 试运行阶段标注数据不足 | 中 | 优先选取已有人工审查结果的项目作为标注基准，分批积累测试集 |
| 企业合同数量增长超出 SQLite 性能 | 低 | 架构预留 PostgreSQL 迁移路径，规模化部署时平滑切换 |

6.3 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 格式 | 交付阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统源代码（含解析引擎、结构化提取、对比规则、Web 前端） | Git 仓库 | 2026.08.14 |
| 2 | 系统部署文档（含环境要求、安装步骤、配置说明） | Markdown/PDF | 2026.08.14 |
| 3 | 技术方案文档 V2.0 | Word | 2026.08.03（已完成） |
| 4 | 项目需求书（本文档） | Word | 2026.08.03（当前） |
| 5 | 系统测试报告（含功能测试和非功能测试结果） | Excel + PDF | 2026.08.14 |
| 6 | 回归测试集（人工标注数据集 + 测试脚本） | JSON + Python | 2026.08.11 |
| 7 | 用户操作手册 | Word/PDF | 2026.08.14 |
| 8 | 标准词典与品牌型号库初始版本 | JSON | 2026.08.08 |
| 9 | 规则版本管理文档 | Markdown | 2026.08.11 |

6.4 附录

附录 A：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 前向合同 | 企业与客户签订的交付合同，企业作为乙方/承建方/服务方 |
| 后向合同 | 企业与供应商签订的采购或分包合同，企业作为甲方/采购方 |
| 证据块 | 合同页面中切分的结构化内容单元，含类型、页码、坐标和原文 |
| 确定性规则 | 不依赖大模型自由判断的固定程序规则，输入相同则输出相同 |
| 安全缓冲期 | 在前向最晚完成日期基础上预留的验货、运输、安装、整改时间 |
| 无依据生成率 | 系统在无原文证据支持下输出字段值的比例，目标为 0% |

附录 B：参考资料

- 技术方案文档：《前后向合同智能解析与履约风险审查系统技术方案 V2.0》

- QYResearch 2025 年全球人工智能合同审查与分析软件市场报告

- 国家发改委等八部委 195 号文《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》

- Global Growth Insights 2025 年合同管理软件市场报告

- Fivetran 2025 年企业 AI 项目数据准备研究报告